# TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN & PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BRD)

Tên dự án: Hệ thống Sinh tự động Phương án Thiết kế sơ bộ Cột BTS Dây co bằng AI

Mã dự án: AutoTower AI

## 1. Tóm tắt Bài toán & Mục tiêu Dự án

### 1.1 Hiện trạng và Thách thức (As-Is)

Hiện nay, sau khi nhận số liệu từ hiện trường, kỹ sư kết cấu phải thực hiện thủ công chuỗi quy trình: phân tích số liệu địa hình/địa chất, tính toán tải trọng gió, tải trọng hệ thống anten, tự suy luận số tầng dây co, tiết diện thân cột... Tiếp đó, kỹ sư phải nhập tay từng dòng mã nguồn text để tạo file đầu vào cho phần mềm chuyên dụng MSTower.

Quy trình này bộc lộ nhiều hạn chế:

- Tốn thời gian: Mất từ 4 – 8 giờ làm việc tập trung cho một trạm tiêu chuẩn.

- Rủi ro sai sót cao: Việc gõ tay dữ liệu text rất dễ dính lỗi cú pháp (syntax error), khiến phần mềm từ chối đọc, mất thời gian dò lỗi.

- Thiếu tính kế thừa: Các phương án thiết kế phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm chủ quan của từng kỹ sư. Kỹ sư có xu hướng "làm tròn an toàn" (over-design) quá mức, gây lãng phí vật tư.

### 1.2 Giải pháp Đề xuất & Mục tiêu (To-Be)

Xây dựng hệ thống AutoTower AI đóng vai trò như một "Kỹ sư khởi tạo phương án". Hệ thống sẽ tự động hóa việc đọc dữ liệu khảo sát, ứng dụng AI để tính toán/đối chiếu với kho tri thức cũ nhằm đề xuất phương án tối ưu nhất, sau đó xuất thẳng ra file text đúng định dạng chuẩn của MSTower.

2. Tính cấp thiết.

Dựa trên dữ liệu chiến lược phát triển hạ tầng, xu hướng chuyển đổi số và lộ trình đầu tư công của các tập đoàn viễn thông và năng lượng lớn tại Việt Nam (như Viettel, VNPT, FPT, EVN), tôi có thể phân tích và khẳng định: Nhu cầu cho một hệ thống AI tự động hóa thiết kế kết cấu (như AutoTower AI) là cực kỳ lớn và mang tính cấp thiết.

Dưới đây là báo cáo phân tích nhu cầu thị trường nội địa từ các "ông lớn", giúp bạn có thêm luận điểm sắc bén khi đi Pitching (gọi vốn/chào hàng) giải pháp này:

1. Khối Viễn thông: Viettel, VNPT, MobiFone

Đây là tệp khách hàng trực tiếp và khổng lồ nhất cho bài toán cột BTS dây co.

Nhu cầu đến từ lộ trình phủ sóng 5G và "Xóa vùng lõm sóng":

- Đặc thù trạm 5G: Sóng 5G sử dụng băng tần cao nên suy hao lớn, độ phủ ngắn hơn 4G. Để đảm bảo chất lượng, các nhà mạng phải tăng mật độ trạm BTS lên gấp nhiều lần. Việc thiết kế hàng ngàn trạm mới xen kẹt trong các khu vực địa hình hẹp đòi hỏi tốc độ xử lý bản vẽ cực nhanh.

- Xóa vùng lõm sóng (Miền núi, nông thôn, hải đảo): Viettel và VNPT đang thực hiện các dự án viễn thông công ích của Chính phủ. Ở địa hình đồi núi, xe cẩu lớn không vào được, chi phí vận chuyển cao, nên cột dây co (Guyed Mast) là lựa chọn số 1 (vì nhẹ, dễ tháo rời mang vác, rẻ hơn cột tự đứng).

- Pain-point (Nỗi đau): Một chiến dịch triển khai 2.000 trạm dây co ở vùng Tây Bắc với địa hình, địa chất, sức gió phức tạp đòi hỏi lực lượng hàng trăm kỹ sư làm việc ngày đêm. Nếu áp dụng AI, nhà mạng sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ từ 6 tháng xuống còn 1 tháng, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỷ đồng tiền thép dư thừa ở những trạm không cần thiết.

2. Khối Điện lực & Năng lượng: EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Mặc dù AutoTower AI ban đầu sinh ra cho cột BTS, nhưng bản chất cốt lõi của bài toán là tối ưu hóa kết cấu giàn thép không gian (Lattice Tower) và hệ dây neo. Do đó, thị trường của EVN là mỏ vàng thứ hai.

Nhu cầu đến từ đầu tư lưới điện và truyền tải điện:

- Đường dây truyền tải 500kV, 220kV, 110kV: EVN liên tục phải xây dựng các mạch truyền tải mới (như đường dây 500kV mạch 3, mạch 4). Các cột điện cao thế này về bản chất kết cấu hoàn toàn có thể dùng chung bộ não AI (AI Engine) của cột BTS để phân tích tải trọng gió, lực căng, tối ưu hóa kích thước thép V.

- Bài toán hành lang tuyến hẹp: Ở các khu vực giải phóng mặt bằng khó khăn, lưới điện không có nhiều không gian để giăng dây neo hoặc mở rộng móng. Hệ thống AI với tính năng "Tối ưu hóa theo ràng buộc mặt bằng" (như ví dụ bán kính neo 12m bạn vừa xem) chính là công cụ EVN cực kỳ khao khát để giải quyết bài toán thiết kế cột tại các vị trí chật hẹp.

- Lợi ích kinh tế khủng: Một dự án đường dây 500kV tốn hàng ngàn tấn thép. Chỉ cần AI tối ưu được 3% - 5% trọng lượng thép trên mỗi cột điện, EVN sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

3. Khối Tập đoàn Công nghệ & Hạ tầng tư nhân: FPT (FPT Telecom, FPT IS)

FPT không chỉ là khách hàng mà còn có thể là đối tác chiến lược hoặc người mua lại (Acquirer) giải pháp này.

- FPT Telecom: Đang mở rộng mạnh mẽ hạ tầng IoT, hệ thống Camera giám sát thông minh, và các tuyến cáp quang liên tỉnh. Họ cũng cần các hệ thống cột trụ/tháp nhỏ, tháp dây co để lắp đặt thiết bị thu phát sóng, trạm radar cỡ nhỏ. AI giúp họ triển khai thần tốc để giành thị phần.

- FPT Software / FPT IS: Các công ty này đang phát triển hệ sinh thái "Sản xuất thông minh" (Smart Manufacturing) và AI cho kỹ thuật. Nếu bạn có một PoC (Bản chạy thử) thành công, họ hoàn toàn có nhu cầu mua lại công nghệ lõi (Core Engine) này của bạn để đóng gói thành một sản phẩm SaaS (Phần mềm dạng dịch vụ) bán cho các tập đoàn viễn thông toàn cầu (như KDDI, Singtel) – những thị trường mà FPT đang có thị phần rất lớn.

Tổng kết: Tại sao các tập đoàn này sẽ "chi tiền" cho hệ thống của bạn?

Nếu bạn tiếp cận các tập đoàn này, hãy đánh mạnh vào 3 từ khóa chiến lược mà mọi CEO/CFO đều quan tâm trong giai đoạn hiện nay:

- Chuyển đổi số mảng "Core" (Core Digital Transformation): Họ đã số hóa Kế toán, Nhân sự, Bán hàng xong rồi. Bước tiếp theo bắt buộc phải là số hóa/AI hóa khâu Kỹ thuật & Thiết kế hạ tầng lõi.

- Tối ưu CAPEX (Capital Expenditure): Áp lực giảm chi phí đầu tư trong bối cảnh kinh tế hiện nay là cực lớn. AI là công cụ duy nhất hiện tại giúp "vắt kiệt" sự dư thừa vật liệu trong thiết kế thủ công.

- Bảo tồn Tri thức (Knowledge Management): Lực lượng kỹ sư "cứng" thế hệ 7x, 8x của VNPT, EVN đang dần chuyển sang quản lý hoặc sắp nghỉ hưu. Việc dùng AI để "hút" lại toàn bộ kinh nghiệm của họ (thông qua kho dữ liệu Golden Dataset) là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo chất lượng hạ tầng không bị suy giảm khi thế hệ kỹ sư trẻ (Gen Z) lên thay.

## 3. Lợi ích Kinh tế & Tối ưu Chi phí (Business Case & ROI)

Để chứng minh tính khả thi về mặt tài chính, dưới đây là bài toán định lượng so sánh hiệu suất và chi phí trực tiếp dựa trên đơn giá thị trường:

### 3.1 Bảng Phân Tích Hiệu Suất Và Chi Phí Nhân Công (Tính trên 01 trạm)

| Chỉ số so sánh | Quy trình Truyền thống (Kỹ sư làm thủ công) | Quy trình Cải tiến (Có AutoTower AI hỗ trợ) | Mức độ tối ưu |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian xử lý | 1 ngày công (8 giờ) | 2 giờ | Giảm 75% thời gian |
| Năng suất nhân sự | 1 trạm / ngày / kỹ sư | 4 trạm / ngày / kỹ sư | Tăng gấp 4 lần (400%) |
| Chi phí nhân công trực tiếp | 2.500.000 VNĐ / trạm | 625.000 VNĐ / trạm | Tiết kiệm 1.875.000 VNĐ |

### 3.2 Phân rã cấu trúc thời gian làm việc

Sự sụt giảm chi phí và thời gian này đến từ việc AI đã gánh toàn bộ các công đoạn lặp đi lặp lại có tính chất "cơ bắp":

- Giai đoạn 1 - Thu thập & Lập phương án sơ bộ (Từ 3 giờ giảm còn 5 phút): AI tự động đọc file khảo sát, tra cứu vùng gió, địa hình và đối chiếu dữ liệu lịch sử để xuất phương án (số tầng dây, kích thước đốt) trong vài giây thay vì kỹ sư phải bấm máy tính nháp.

- Giai đoạn 2 - Tạo file MSTower & Fix lỗi (Từ 3 giờ giảm còn 25 phút): AI sinh file text chuẩn 100%. Kỹ sư không còn phải gõ tay code text, chỉ mất ít phút nạp vào MSTower để chạy phân tích nội lực.

- Giai đoạn 3 - Nghiệm thu & Xuất bản vẽ (Giữ nguyên 1.5 - 2 giờ): Kỹ sư tập trung toàn bộ chất xám vào việc kiểm tra các chi tiết móng, khoảng cách an toàn và chốt hồ sơ ký duyệt.

### 3.3 Các nguồn giá trị làm lợi gián tiếp khác

- Giảm CAPEX vật tư (Tiết kiệm từ 5% - 10% khối lượng thép/bê tông): AI quét hàng ngàn phương án cũ để tìm ra cấu hình có trọng lượng tối ưu nhất mà vẫn vượt qua bài kiểm tra nội lực của MSTower, tránh việc over-design.

- Tối ưu chuỗi cung ứng (Procurement): AI ưu tiên đề xuất các tiết diện thép tiêu chuẩn sẵn có trong kho, giúp doanh nghiệp gom đơn hàng số lượng lớn để nhận chiết khấu tốt hơn từ nhà máy.

- Rút ngắn Time-to-Market: Đẩy nhanh tốc độ thiết kế đồng nghĩa với việc trạm BTS được đưa vào khai thác sớm hơn, giúp nhà mạng nhanh chóng tạo doanh thu.

- Giữ lại tài sản chất xám (Knowledge Retention): Tri thức của các chuyên gia lâu năm được "số hóa" vào mô hình AI. Khi có nhân sự mới (Junior), họ có thể đạt năng suất tương đương kỹ sư Senior mà không tốn chi phí đào tạo, kèm cặp kéo dài.

Ước tính giá trị theo quy mô (Gói 100 trạm):

- Chi phí nhân công cũ: 100 trạm × 2.500.000 VNĐ = 250.000.000 VNĐ.

- Chi phí nhân công mới: 100 trạm × 625.000 VNĐ = 62.500.000 VNĐ.

- Số tiền tiết kiệm thuần chỉ riêng quỹ lương: 187.500.000 VNĐ / 100 trạm.

## 4. Phạm vi Dự án (Scope of Work)

- Trong phạm vi (In-scope):

  - Áp dụng riêng cho loại kết cấu: Cột anten dây co (Guyed Mast) đặt trên mặt đất hoặc trên mái công trình.

  - Hệ thống xử lý dữ liệu đầu vào dạng bảng/form chuẩn hóa và trả ra file cấu hình .txt theo đúng cú pháp đầu vào của MSTower.

- Ngoài phạm vi (Out-of-scope):

  - Hệ thống không thay thế phần mềm tính toán kết cấu (MSTower/SAP2000).

  - Hệ thống không tự động ký duyệt hồ sơ. File do AI sinh ra bắt buộc phải chạy qua MSTower để thẩm tra nội lực dưới sự kiểm soát của kỹ sư.

## 5. Quy trình Nghiệp vụ Đề xuất (Proposed Workflow)

[Khảo sát hiện trường] -> [Form Nhập liệu Web] -> [Mô hình AI xử lý] -> [Xuất file .txt chuẩn] -> [Nạp vào MSTower kiểm tra] -> [Kỹ sư ký duyệt]

- Bước 1 - Nhập liệu: Kỹ sư số hóa dữ liệu hiện trường (Vùng gió, địa hình, danh sách anten, bán kính đất khả dụng) vào hệ thống qua giao diện Web Form.

- Bước 2 - Suy luận (AI Engine): Mô hình AI phân tích tải trọng, đối chiếu cơ sở dữ liệu lịch sử và chạy qua bộ lọc quy tắc (Rule-based) để đưa ra cấu hình tối ưu.

- Bước 3 - Xuất bản thảo (Generation): Hệ thống tự động map các thông số vào template file text (gồm đầy đủ các thẻ dữ liệu như THONG TIN CHUNG, THONG TIN MONG, THAN COT, DAY CO, ANTEN...).

- Bước 4 - Thẩm định (Validation Loop): Kỹ sư tải file, nạp vào MSTower chạy phân tích. Nếu đạt, xuất hồ sơ bản vẽ. Nếu chưa đạt (đất yếu, chuyển vị lớn), kỹ sư tinh chỉnh trực tiếp trên MSTower. Dữ liệu tinh chỉnh này sẽ được lưu lại để tái huấn luyện AI (Feedback Loop).

## 6. Yêu cầu Dữ liệu Huấn luyện AI (Data Strategy)

Để đội ngũ IT/AI có thể xây dựng mô hình Machine Learning, doanh nghiệp cần chuẩn bị và chuẩn hóa kho dữ liệu lịch sử theo các tiêu chí sau:

### 6.1 Các nguồn tài liệu cần thu thập

- Tối thiểu 300 - 500 hồ sơ dự án cột dây co đã nghiệm thu: Bao gồm file khảo sát ban đầu và bản vẽ hoàn công tương ứng.

- File MSTower tương ứng (.txt hoặc .tow): Đây là dữ liệu cốt lõi để AI học cấu trúc viết code và cách bố trí kết cấu của con người.

- Tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật nội bộ: Các quy tắc vật lý bắt buộc (Ví dụ: Chiều cao đốt mặc định là 6m; Cột trên 50m vùng gió II không được dùng ít hơn 5 tầng dây co...).

### 6.2 Bảng Đặc tả Thuộc tính (Features) và Nhãn (Labels) cho Đội ngũ AI

| Phân loại | Tên thuộc tính (Trường dữ liệu) | Ý nghĩa / Nguồn thu thập |
| --- | --- | --- |
| ĐẦU VÀO (Features - X) | CHI_CHIEU_CAO_REQ | Chiều cao anten yêu cầu từ nhà mạng (m) |
|  | VUNG_GIO, DIA_HINH | Vùng áp lực gió (I, II, III...) và dạng địa hình (A, B, C) |
|  | DIEN_TICH_NEO_MAX | Bán kính hoặc diện tích tối đa cho phép đặt móng neo (m) |
|  | TAI_TRONG_ANTEN | Mảng chứa thông tin: Cao độ đặt, Kích thước cản gió WxH, Khối lượng của từng loại anten/RRU/Vi ba |
|  | DIA_CHAT_R | Sức chịu tải quy đổi của nền đất (để tính móng) |
| ĐẦU RA (Labels - Y) | TIET_DIEN_COT | Kích thước mặt cắt ngang thân cột (Ví dụ: 0.6x0.6, 0.4x0.4...) |
|  | CAU_HINH_THAN | Số đốt, chiều cao từng đốt, quy cách thép cánh (LEGS), thép giằng (BRACING) |
|  | CAU_HINH_CO | Số tầng dây co, cao độ đặt tầng co, loại cáp, lực căng thiết kế ban đầu (LUC_CANG) |
|  | TOA_DO_MONG_NEO | Tọa độ X, Y, Z tối ưu của các móng neo để đảm bảo góc chịu lực 120 độ |
|  | KICH_THUOC_MONG | Kích thước sơ bộ B x H x Cao của móng chân cột (M0) và các móng neo (M1, M2...) |

## 7. Quản trị Rủi ro & Phương án Hạn chế (Risk Management)

| Rủi ro kết cấu & công nghệ | Mức độ | Phương án xử lý / Kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| AI gặp hiện tượng "ảo giác", đưa ra thông số phi vật lý gây mất an toàn kết cấu. | Cao | Thiết lập lớp màng lọc Rule-based (Hard rules) chặn ở đầu ra. Nếu AI sinh thông số vượt ngưỡng quy chuẩn, hệ thống tự động báo lỗi và trả về cấu hình an toàn mặc định. |
| Lỗi định dạng file text khiến MSTower không đọc được. | Trung bình | Sử dụng kỹ thuật Structured Output và viết một script Parser chuyên biệt để kiểm tra cú pháp (Syntax Checker) trước khi xuất file cho người dùng. |
| Thiếu hụt dữ liệu huấn luyện ở giai đoạn đầu (Dưới 100 mẫu sạch). | Trung bình | Triển khai cuốn chiếu: Giai đoạn 1 viết phần mềm thuần theo thuật toán Rule-based (lập trình sẵn các công thức kinh nghiệm). Giai đoạn 2 tích hợp Machine Learning khi tích lũy đủ dữ liệu. |

## 8. Lộ trình Triển khai Đề xuất

Dự án dự kiến triển khai trong vòng 4 tháng, chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Số hóa & Chuẩn bị dữ liệu (Tuần 1 - Tuần 4): Đội ngũ kết cấu thu thập và làm sạch 300 file MSTower mẫu. Đội IT xây dựng database lưu trữ và viết module xuất file .txt theo template tĩnh.

- Giai đoạn 2: Phát triển thuật toán & Giao diện (Tuần 5 - Tuần 12): Xây dựng giao diện web nhập liệu. Huấn luyện mô hình AI dự đoán các biến đầu ra (Y) từ dữ liệu đầu vào (X). Kết hợp bộ quy tắc Rule-based.

- Giai đoạn 3: Thử nghiệm & Đào tạo (Tuần 13 - Tuần 16): Đưa vào vận hành thử nghiệm song song (Parallel running) với quy trình cũ trên 30 trạm thực tế để tinh chỉnh độ chính xác. Đào tạo chuyển giao cho toàn bộ kỹ sư trong phòng kết cấu.

1. Cơ chế Cập nhật Luật thiết kế mới (Rule Engine GUI)

Kỹ sư không cần biết lập trình, hệ thống sẽ cung cấp một giao diện quản trị (Dashboard) để họ tự định nghĩa các quy tắc cứng (Hard rules) mới theo tư duy NẾU - THÌ (IF - THEN).

- Cách cấp đầu vào: Người dùng sử dụng các thanh kéo thả (dropdown menu) để tạo luật.

  - Ví dụ 1 (Đổi tiêu chuẩn gió): NẾU [Năm thi công] >= 2026 VÀ [Vùng Gió] = II, THÌ [Áp lực gió tiêu chuẩn] = 1.2 * [Giá trị cũ].

  - Ví dụ 2 (Đổi vật tư): NẾU [Chủng loại cáp] = "Cáp quang mới", THÌ [Lực căng tối đa] = 800 kg.

- Hệ thống xử lý: Cổng kiểm duyệt quy tắc (Rule-based Gateway) sẽ lập tức ghi nhận luật mới. Từ nay về sau, AI nếu sinh ra kết quả vi phạm luật này sẽ tự động bị hệ thống ép tính toán lại.

2. Cơ chế "Dạy bằng Ví dụ Mẫu" (Template & Dataset Ingestion)

Khi xuất hiện một loại tháp hoàn toàn mới (ví dụ: trước đây chỉ làm tháp 60m, nay trúng thầu dự án tháp 100m) hoặc một cấu hình địa hình mới (tháp trên vách núi), AI cũ sẽ không có dữ liệu để nội suy. Kỹ sư có thể "bơm" kiến thức mới cho AI như sau:

- Cách cấp đầu vào: Kỹ sư thiết kế thủ công khoảng 5 - 10 trạm thuộc "loại mới" này trên MSTower sao cho tối ưu và an toàn nhất. Sau đó, họ vào mục "Upload Golden Dataset" trên hệ thống và tải lên hàng loạt các file Text/Tow đã nghiệm thu này.

- Hệ thống xử lý:

  - Hệ thống dùng Script bóc tách ngược (Reverse Parsing) các file này để rút trích các cặp Input (Gió, chiều cao, lực...) và Output (Số đốt, tiết diện...).

  - Dữ liệu này được đẩy thẳng vào không gian tìm kiếm của thuật toán KNN (Thuật toán K-Láng giềng gần nhất).

  - Kết quả: Ngay ngày hôm sau, khi một kỹ sư khác nhập yêu cầu thiết kế tháp 100m, thuật toán KNN sẽ lập tức tìm thấy 5 file mẫu mới này và bắt chước theo. AI học được thiết kế mới gần như tức thì.

3. Vòng lặp Phản hồi Thực tế (Feedback Loop / RLHF)

Đây là cách AI tự "tiến hóa" thông qua công việc hằng ngày của kỹ sư mà không cần kỹ sư phải chủ động bấm nút "Training".

- Cách cấp đầu vào (Ẩn):

  - AI sinh ra file đề xuất (Version A).

  - Kỹ sư mang Version A bỏ vào MSTower chạy thử, thấy chuyển vị đỉnh hơi lớn.

  - Kỹ sư tự chỉnh sửa tiết diện đốt trên cùng to hơn một chút để ra được file an toàn (Version B).

  - Kỹ sư chốt hồ sơ và upload Version B lên hệ thống lưu trữ cuối cùng.

- Hệ thống xử lý: Cuối mỗi tháng, hệ thống tự động quét và so sánh sự sai khác giữa Version A (AI đoán) và Version B (Kỹ sư sửa). Nó nhận ra: "À, với vùng gió này, tiết diện ngọn phải to hơn mức mình nghĩ". Các mô hình học máy (XGBoost/Neural Network) sẽ chạy lại quá trình huấn luyện (Batch Retraining) vào ban đêm với tập dữ liệu mới này để lần sau không lặp lại lỗi sai.

⚠️ Cơ chế Kiểm soát rủi ro (Data Governance)

Nếu cho phép người dùng tự huấn luyện AI, rủi ro lớn nhất là kỹ sư non kinh nghiệm đẩy file thiết kế sai/kém tối ưu lên, khiến "AI học cái dở". Do đó, tài liệu BA bắt buộc phải có quy trình phân quyền:

- Chỉ Kỹ sư Trưởng / Quản trị viên (Admin/Chief Engineer) mới có quyền truy cập Rule Engine để sửa Luật IF-THEN.

- Mọi file do kỹ sư tải lên làm "Mẫu mới" (Golden Dataset) đều phải nằm ở trạng thái Chờ Duyệt (Pending). Kỹ sư Trưởng bấm nút Approve, file đó mới được hòa vào cơ sở dữ liệu để AI học thuật toán KNN.

- Quá trình Retraining toàn bộ mô hình Học sâu (Deep Learning) chỉ được phép chạy định kỳ (ví dụ 3 tháng/lần) dưới sự giám sát của Đội ngũ Data Science, đảm bảo mô hình không bị "quên" kiến thức cũ (Catastrophic Forgetting).

Dưới đây là toàn bộ bức tranh từ lúc tôi nhận Dữ liệu Đầu vào, quá trình áp dụng Luật (Rules), cho đến khi xuất Dữ liệu Đầu ra và lời giải thích như một kỹ sư thực thụ.

PHẦN 1: DỮ LIỆU ĐẦU VÀO NHẬN ĐƯỢC (INPUT)

Hệ thống ghi nhận một bộ hồ sơ khảo sát từ hiện trường gửi về với các thông số sau:

1. Thông tin dự án & Môi trường:

- Năm thi công: 2026

- Vùng gió: II (Theo TCVN 2737)

- Dạng địa hình: B (Khu vực đồng bằng, có vật cản thưa thớt)

2. Yêu cầu thiết bị & Vật tư:

- Chiều cao ăng-ten yêu cầu tối thiểu: 40m - 45m (để đảm bảo vùng phủ sóng).

- Tải trọng thiết bị: 3 ăng-ten 4G (đỉnh cột), 2 chảo Vi ba 0.6m (cao độ 35m).

- Chủng loại cáp sử dụng: "Cáp quang mới" (Vật tư mới do công ty vừa nhập kho).

3. Ràng buộc mặt bằng (Hình học):

- Bán kính móng neo tối đa (Khoảng cách từ tâm cột đến móng cáp): 12m. (Do trạm nằm trong khu đất vườn hẹp của nhà dân, không thể kéo cáp xa hơn).

- Địa chất: Đất sét pha, sức chịu tải 1.2 kg/cm2 (Nền đất trung bình).

PHẦN 2: KẾT QUẢ ĐẦU RA CHO MSTOWER (OUTPUT)

Dựa trên dữ liệu trên và đối chiếu với Hàng ngàn dự án cũ + Các Luật mới được học, tôi xuất ra cấu hình thiết kế sơ bộ như sau:

- Chiều cao thân cột chốt: 42m (Chia làm 7 đốt, mỗi đốt 6m).

- Tiết diện thân cột: 0.6m x 0.6m (Sử dụng thép ống chính D60x5, thép giằng D16).

- Số tầng dây co: 5 tầng (Cao độ: 10m, 18m, 26m, 34m, 41m).

- Thông số dây co: Sử dụng "Cáp quang mới", setup lực căng ban đầu tại móng là 120 kg.

- Kích thước móng:

  - Móng chân cột (M0): 1.5m x 1.5m x sâu 1.2m.

  - Móng neo cáp (M1, M2, M3): 2.0m x 2.5m x sâu 1.5m (Móng neo rất to).

PHẦN 3: GIẢI THÍCH LÝ DO CHỌN ĐẦU RA (AI REASONING)

Tại sao tôi lại không chọn các cấu hình phổ thông (ví dụ: cột 42m bình thường chỉ cần tiết diện 0.4x0.4 và 4 tầng cáp) mà lại đưa ra thiết kế như trên? Đây là luồng suy luận của tôi:

1. Tác động từ Luật mới "Năm 2026 & Vùng gió II" -> Dẫn đến Tiết diện thân cột 0.6x0.6m

- Lý thuyết cũ: Gió vùng II áp lực là 83 daN/m2.

- Áp dụng Luật mới: Vì năm thi công là 2026, tôi kích hoạt luật [Áp lực gió tiêu chuẩn] = 1.2 * [Giá trị cũ]. Áp lực gió mới phải chịu tải là 99.6 daN/m2.

- Suy luận: Vì gió tăng lên 20%, tải trọng đẩy ngang (Shear force) tác dụng lên 3 ăng-ten 4G và chảo Vi ba rất lớn. Nếu dùng tiết diện cột nhỏ (0.4m), thân cột sẽ bị uốn cong vượt mức cho phép. Do đó, tôi phải nâng tiết diện thân cột lên 0.6m x 0.6m và dùng ống thép dày hơn (D60x5) để tăng độ cứng không gian, chống lại áp lực gió mới này.

2. Ràng buộc Bán kính neo 12m -> Quyết định Chiều cao 42m & Số tầng co là 5

- Phân tích hình học: Thông thường, tỷ lệ lý tưởng giữa Bán kính neo / Chiều cao cột là 0.5 - 0.7. Nhưng ở đây, mặt bằng chỉ cho tối đa 12m. Nếu chọn chiều cao cột 45m, tỷ lệ chỉ còn 12/45 = 0.26 (Góc dây cáp sẽ cực kỳ dốc, gần như dựng đứng).

- Suy luận Chiều cao: Góc cáp quá dốc khiến dây co mất đi khả năng giữ ổn định ngang (chống lắc đỉnh cột). Để đảm bảo an toàn, tôi ưu tiên chọn ngưỡng thấp nhất của dải yêu cầu phủ sóng là 42m (thay vì 45m) để cải thiện một chút góc cáp (12/42 = 0.28).

- Suy luận Số tầng co: Vì góc cáp rất dốc, tôi không thể dùng cấu hình 4 tầng cáp truyền thống. Khoảng cách giữa các tầng cáp quá xa sẽ làm cột bị "phình" ở giữa khi có gió bão. Tôi bắt buộc tăng lên 5 tầng dây co (khoảng cách các tầng rút ngắn lại còn khoảng 8m) để ghì chặt thân cột lại.

3. Tác động từ Luật mới "Cáp quang mới" -> Quyết định Lực căng và Kích thước móng

- Áp dụng Luật mới: Nhận diện vật tư [Chủng loại cáp] = "Cáp quang mới", kích hoạt luật [Lực căng tối đa] = 800 kg.

- Suy luận Lực dọc trục & Móng: Vì cáp dốc đứng (như đã phân tích ở mục 2) + cáp quang mới chịu được lực kéo lớn (lên tới 800 kg), khi có gió to, dây cáp sẽ truyền một lực NÉN DỌC TRỤC khổng lồ cắm thẳng từ ngọn cột xuống chân móng (thay vì kéo văng ra xa).

- Chốt kích thước móng:

  - Móng chân (M0) phải làm rộng 1.5m x 1.5m để không bị lún đứt gãy dưới lực nén tì xuống này (nhất là khi đất chỉ đạt 1.2 kg/cm2).

  - Đồng thời, do góc cáp dốc, lực nhổ (Uplift force) bứng móng neo lên trên là rất lớn, nên móng neo (M1, M2, M3) bị ép tăng kích thước lên 2.0m x 2.5m khối lượng bê tông đối trọng lớn để giữ cột không bị lật.

Tổng kết: Bạn có thể thấy, chỉ một thay đổi nhỏ ở Bán kính neo (12m) và Luật gió mới (năm 2026), AI đã phải giải một bài toán liên hoàn: Hạ bớt chiều cao xuống 42m → Tăng lên 5 tầng cáp → Tăng tiết diện cột lên 0.6x0.6m → Tăng khối lượng móng bê tông. Tất cả điều kiện này được xử lý trong 2 giây để tạo ra file MSTower xuất ra cho bạn duyệt.

PHẦN 4: ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG

1. Phác thảo Giao diện Trợ lý AI (AI Copilot Panel)

Bạn sẽ thiết kế thêm một Dock Panel (bảng điều khiển neo) nằm bên phải hoặc bên trái màn hình AutoCAD, song song với giao diện Cửa sổ thiết kế tổng quan hiện tại của bạn. Panel này gồm 4 thành phần chính:

- Khu vực 1 - Dropzone (Khu vực thả file): Một ô đứt nét to với biểu tượng đám mây: "Kéo thả File khảo sát (PDF, Excel, Word) vào đây".

- Khu vực 2 - Parameter Preview (Bảng xem trước thông số): Một bảng lưới (Grid) nhỏ hiển thị tóm tắt các con số AI vừa trích xuất và tính toán (Chiều cao, Vùng gió, Kích thước thân, Số tầng co...).

- Khu vực 3 - Explainability Box (Hộp thoại "Lý do đề xuất"): Một Textbox dạng Chỉ đọc (Read-only). Đây là nơi AI "trình bày" suy luận của mình (VD: "Chọn 6 tầng dây co và tiết diện 600x600 vì bán kính neo tối đa trong file khảo sát chỉ đạt 15m, cần tăng độ cứng không gian...").

- Khu vực 4 - Chat & Command Box (Hộp thoại tương tác): Một Textbox để người dùng nhập lệnh chat phản hồi (VD: "Chỗ này đất yếu, đổi cho tôi sang móng bè to hơn" hoặc "Đổi sang dùng bulong cường độ cao").

- Nút Hành động: Cụm 2 nút bấm: [Đồng ý & Đổ dữ liệu] và [Hủy bỏ].

2. Luồng Hoạt Động Chi Tiết (User Workflow)

Bước 1: Nạp Dữ Liệu

- Kỹ sư vừa đi thực địa về, có 1 file báo cáo khảo sát trạm (định dạng PDF hoặc Excel).

- Kỹ sư mở AutoCAD, kéo thả file này vào Dropzone.

Bước 2: Phân Tích & Trích Xuất (Chạy ngầm)

- Hệ thống dùng thuật toán (như LLM Vision hoặc bộ thư viện đọc text) quét toàn bộ file khảo sát.

- AI nhặt ra các từ khóa then chốt: Rạch Giá, Gió vùng II, Bán kính neo 15m, Đất sét pha, Yêu cầu cao 60m.

- AI chạy qua các bộ quy tắc (Hard-rules) để chốt cấu hình sơ bộ.

Bước 3: AI Báo Cáo & Giải Thích

- Hệ thống hiển thị thông số nháp lên Khu vực 2.

- Đồng thời, Khu vực 3 (Lý do đề xuất) sinh ra một đoạn văn bản tự nhiên giải thích rành mạch tại sao lại chọn các thông số đó. Điều này tạo niềm tin tuyệt đối cho kỹ sư.

Bước 4: Kỹ Sư Tinh Chỉnh (Tùy chọn)

- Kỹ sư đọc lý do thấy hợp lý, nhưng muốn thay đổi loại thép cánh.

- Kỹ sư gõ vào Khu vực 4: "Mọi thứ OK, nhưng đổi thép ống chính sang D76 giúp tôi vì kho đang thừa loại này".

- AI cập nhật lại thông số nháp, tính toán lại tiết diện tương ứng và báo: "Đã cập nhật thép ống chính D76. Tiết diện và tải trọng vẫn thỏa mãn điều kiện an toàn".

Bước 5: Đồng Bộ (Sync) & Xuất Bản

- Kỹ sư chốt phương án, bấm nút [Đồng ý & Đổ dữ liệu].

- Ngay lập tức, luồng JSON từ AI sẽ được đẩy thẳng vào giao diện Cửa sổ thiết kế tổng quan của bạn. Mọi ComboBox (Tên trạm, Tiết diện, Bu lông), Textbox (Kích thước móng, Lực căng) đều tự động nhảy số.

- Từ đây, kỹ sư tiếp tục sử dụng các nút vẽ AutoCAD, xuất MSTower trên thanh Ribbon theo đúng quy trình cũ mà bạn đã xây dựng.